## Slide 1
WAD t-book
WAD offical:莫允扬，邓浩霖，李秋阳，周至

## Slide 2
项目简介
Project introduction
目标用户
Target users
应用场景
Application scenarios
完成功能
Implementation function
01
02
03
04
CONTENT
人员分工
Division of personnel
05
进度安排
Schedule
06

## Slide 3
项目简介
本项目是面向安卓端移动设备开发的记账类app，旨在填补当今市场上具备数据分析、分帐户管理、理财建议等功能的记账软件的缺失。我们初步计划开发具有不需要注册、本地存储、数据可自动备份等功能，且方便易用、功能齐全、界面美观的用户友好型记账app。在后续有能力有时间的情况下，我们会考虑将其转移至线上服务器，实现云端储存、多设备共享账户等功能。
40%
53%
60%

## Slide 4
01
02
03
目标用户
学生、刚参加工作的年轻人
初步涉足金融投资，希望记录投资过程的人
希望及时了解自己的钱花在哪里，明晰自己当前财务状况的人

## Slide 5
应用场景
小王同学是一个刚毕业不久的大学生，有一份不错的工作，但是依旧每个月存不下多少钱，想要合理规划开销，所以选择了记账APP。但是当下的记账APP大部分门类众多，记录起来十分不方便；而且每次都需要手动输入，十分不友好。同时，小王同学在大学中，有一个投资的习惯，但是当下市场中大部分记账软件与投资账本完全分离。需要两个APP才能满足小王的需求。而且市场上有的投资账本大部分存在输入麻烦，可视化效果差的问题。
小王的烦恼没有持续多久，因为他的朋友给他推荐了一款记账软件APP：WAD t-book!
不同于其他APP，WAD t-book支持语音输入，方便快捷记录每一天开销。分类简捷，支持用户自定义，创建属于自己的账本。每个月推出一份总结报告，分析开销比例以及变化，对小王消费行为给出建议，杜绝不理性消费。设立投资账本，一个APP解决开销与投资的记录。对投资也有总结报告。

## Slide 6
完成功能
用户可以用密码，手势或者指纹进行登录
系统账户登录功能
可以建立多个账本，对类别，时间，成员进行自定义记录
收支记账功能
分账户月度、年度、余额统计；流水浏览功能；按一级或二级分类展示支出或收入功能
统计分析功能
对用户的投资进行一个记录，用户只需要输入操作和本金，系统自动更新
投资账本功能
40%
50%
55%
75%

## Slide 7
人员分工
统计功能的实现
李秋阳
图表分析功能的实现
邓浩霖
负责登录功能的实现，投资账本功能的实现
周至
收支记账功能的实现
莫允扬

## Slide 8
进度安排
2020.09.15 第一次开题组会
2020.09.16-2020.10.12 学习准备阶段
2020.10.13-2020.10.15 独立模块实现阶段
2020.10.18 第二次综合组会
2020.10.20 综合实现软件功能
2020.10.21-2020.10.29 软件优化

## Slide 9
感谢您的观看
2020
The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field
WAD_offical